**ОБРАЗЕЦ**

Д Е К Л А Р А Ц И Я

**за срока за изпълнение**

за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

**“Оценка на остатъчния ресурс на строителната конструкция на ХОГ”**

Долуподписаният /-ната/

с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на

от МВР, гр. , адрес: ,

представляващ в качеството си на

със седалище и адрес

на управление: , тел./факс: , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № ,

ИН по ЗДДС №

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

1. Общия срок за изпълнение на обществената поръчка е………………. считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”и включва:
   1. Срок за разработване и представяне на план за контрол на качеството, програма за организацията и изпълнението на изследването и полевите измервания и технология за възстановяването на местата от които ще се изрежат пробни тела ………………… дни/месеца, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”. В този срок **е включен** и срока за подготвителни дейности (срок за поискване на входни данни от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и срока за предаване на входните данни от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – **общо 40 дни**)
   2. Срок за извършване на полевите измервания и контрол съгласно програмата. Изпълнение на дейности за възстановяване на нарушените участъци от вземаните пробни тела, както и разработване и представяне на междинен отчет за изпълнение на изследването, включващ резултатите от проведените измервания………………… дни/месеца, считано от датата на приемане на разработките по Етап I на технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** без забележки
   3. Срок за извършване на количествени оценки на остатъчния ресурс. При доказана необходимост и изготвяне на документация с извършени статични и динамични анализи на напрегнатото и деформираното състояние на конструкциите за потвърждаване на коефициентите на сигурност, както и разработване и представяне на окончателен отчет за оценка на остатъчния ресурс на строителните конструкции на ХОГ и програма за управление на стареенето.………………… дни/месеца, считано от датата на приемане на междинния отчет за изпълнение на изследването, включващ резултатите от проведените измервания на технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** без забележки

г. Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват Участника.