ОБРАЗЕЦ по т. I.2.5. към офертата

Д Е К Л А Р А Ц И Я

(срокове по раздел III от проекта на договора)

за участие в обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

“Проектиране, доставка и монтаж на комплексна система за непрекъснат мониторинг и оценка на маслонапълнени машини в Открита разпределителна уредба (ОРУ)”

Долуподписаният /-ната/

с ЕГН			, притежаващ лична карта № 			, издадена на

от МВР, гр. 			, адрес:								,

представляващ					в качеството си на 				            със седалище								 и адрес

на управление: 							, тел./факс:			, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК			         (ф.д. №	/	г. при 				съд), ИН по ЗДДС №

# ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.	Срокът за изпълнение на дейностите е …………….. календарни дни, съгласно Приложение № 4 – Календарен график, считано от датата на уведомяване на Изпълнителя за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”.

  - Сроковете за изпълнение на отделните дейности са както следва:

1.2.1.	Срокът за подготвителни дейности е 40 календарни дни, считано от датата на уведомяване на Изпълнителя за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”, съгласно т.5.1.2. и т. 4.1.2. от проекта на договора.

1.2.2.	Срок за представяне на работен проект –  ……………… календарни дни, считано от датата на предоставяне на входни данни,  съгласно т. 4.1.2 от проекта на договора.

    - Срок за доставка на оборудването – ................. календарни дни, считано от датата на приемане на работния проект на СТС на Възложителя без забележки.

    - Срок за доставка на резервни части – ................. календарни дни, считано от датата на приемане на работния проект на СТС на Възложителя без забележки.

    - Общ срок за монтаж, ПНР и въвеждане в експлоатация на системата – ............. календарни дни, в това число:

1.2.5.1. Срок за автотрансформатор 2АТ-А – ………..., считано от даване фронт за работа.

1.2.5.2. Срок за автотрансформатор 2АТ-В – ………..., считано от даване фронт за работа.

1.2.5.3. Срок за автотрансформатор 2АТ-С – ………..., считано от даване фронт за работа.

1.2.5.4. Срок за автотрансформатор 2АТ-R – ………..., считано от даване фронт за работа.

1.2.5.5. Срок за шунтов реактор 1Pe/31.5 – ………….., считано от даване фронт за работа.

1.2.5.6. Срок за шунтов реактор 2Pe/31.5 – ………….., считано от даване фронт за работа.

1.2.5.7. Срок за шунтов реактор 3Pe/31.5 – ………….., считано от даване фронт за работа.

1.2.5.8.	Срок за въвеждане на системата в експлоатация – ………….., считано от даване фронт за работа.

    - Срокът за обучение на персонал на Възложителя е в рамките на .................. календарни дни, след предварително съгласуване с Възложителя.

    - Срокът за представяне на екзекутивна документация (чист екзекутив), съгласно т. 5.1.19. от  проекта на договора е 60 календарни дни.

г. 						Декларатор: 		______

Забележка: Декларацията се подава от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата, съгласно чл. 40 от ППЗОП.