ОБРАЗЕЦ по т. I.2.7. към офертата

Д Е К Л А Р А Ц И Я

(срокове по раздел III от проекта на договора)

за участие в обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

“Повишаване на надеждността на система постоянен ток в ОРУ. Подмяна на акумулаторни батерии”

Долуподписаният /-ната/

с ЕГН			, притежаващ лична карта № 			, издадена на

от МВР, гр. 			, адрес:								,

представляващ					в качеството си на 				            със седалище								 и адрес

на управление: 							, тел./факс:			, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК			         (ф.д. №	/	г. при 				съд), ИН по ЗДДС №

# ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.	Сроковете за изпълнение на отделните дейности са както следва:

1.1.1.	Срок за представяне на документите по точка т. 3.1 от ТЗ №ОРУ.ТЗ.005/2015 - Приложение № 2 от настоящият договор – ……….. (максимум до 60 календарни дни), считано от датата на уведомяване на Изпълнителя за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”.

1.1.2.	Срок за първа доставка на стоката по т. 3.1.1. от ТЗ №ОРУ.ТЗ.005/2015 - Приложение № 2 от настоящият договор  – …………… (максимум до 150 календарни дни), считано от датата на получаване на писмено уведомление  от  страна на Възложителя.

1.1.3.	Срок за втора доставка на стоката по т. 3.1.2. от ТЗ №ОРУ.ТЗ.005/2015 - Приложение № 2 от настоящият договор  – …………… (максимум до 60 календарни дни), считано от датата на получаване на писмено уведомление  от  страна на Възложителя.

1.1.4.	Срок за обучение в условията на Възложителя, на минимум 6 човека ремонтен персонал  (за монтаж, ремонт, настройка, периодични тестови изпитания и др. по оборудването) при извършване на монтажните и пуско-наладъчни дейности обекта – ……………… календарни дни, след предварително съгласуване с Възложителя.

1.1.5.	Срок за Обучение в условията на Възложителя, на около 30 човека оперативен персонал (с цел представяне на основните особености на оборудването - основни компоненти, сигнали, работни режими, оперативни превключвания, експлоатационни проблеми и др.) преди въвеждане в експлоатация на обекта – ……………… календарни дни, след предварително съгласуване с Възложителя.

г. 						Декларатор: 		______

Забележка: Декларацията се подава от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата, съгласно чл. 40 от ППЗОП.