ОБРАЗЕЦ по т. II.1.5. към офертата

Д Е К Л А Р А Ц И Я

(срокове по раздел III от проекта на договора)

за участие в обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

“ Проектиране, доставка и монтаж по тема: Модернизация на Разпределителни уредби за собствени нужди (РУСН) 0.4kV в ОСК и в АКС-2”

Долуподписаният /-ната/

с ЕГН			, притежаващ лична карта № 			, издадена на

от МВР, гр. 			, адрес:								,

представляващ					в качеството си на 				            със седалище								 и адрес

на управление: 							, тел./факс:			, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК			         (ф.д. №	/	г. при 				съд), ИН по ЗДДС №

# ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

  - Срокът за изпълнение на дейностите е …………….. календарни дни, съгласно Приложение № 4 – Календарен график, считано от датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”.

  - Сроковете за изпълнение на отделните дейности са както следва:

  - Срокът за подготвителни дейности е 40 календарни дни, считано от датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”, съгласно т.5.1.2. и т. 4.1.2. от настоящия договор.

  - Срок за представяне на работен проект за ОСК–  ……………… календарни дни, считано от датата на предоставяне на входни данни, съгласно т. 4.1.2 от настоящия договор.

  - Срок за представяне на работен проект за АКС-2–  ……………… календарни дни, считано от датата на предоставяне на входни данни, съгласно т. 4.1.2 от настоящия договор

  - Срок за доставка на оборудването за ОСК– ................. календарни дни, считано от датата на приемане на работния проект за ОКС на Възложителя без забележки.

  - Срок за доставка на оборудването за АКС-2 – ................. календарни дни, считано от датата на приемане на работния проект за АКС-2 на Възложителя без забележки.

  - Срок за демонтаж на старото оборудване, монтаж, ПНР, функционални изпитания, инсталиране на софтуер и въвеждане в експлоатация в ОСК– ............. календарни дни, считано от даване фронт за работа

  - Срок за демонтаж на старото оборудване, монтаж, ПНР, функционални изпитания, инсталиране на софтуер и въвеждане в експлоатация АКС-2– ............. календарни дни, считано от даване фронт за работа.

  - Срокът за представяне на екзекутивна документация (чист екзекутив), съгласно т. 5.1.19. от  договора е 60 календарни дни.

  - Срокът за представяне на документите по т. 5.1.9 е 30 календарни дни, считано от датата на утвърден протокол за приемане на работния проект за ОСК и АКС-2 на специализиран технически съвет (СТС) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки.

г. 						Декларатор: 		______

Забележка: Декларацията се подава от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата, съгласно чл. 40 от ППЗОП.