ОБРАЗЕЦ по т. II.3. към офертата

Д Е К Л А Р А Ц И Я

(срокове по раздел III от проекта на договора)

за участие в публично състезание с предмет:

„Нова телефонна инсталация в помещения и офиси в сграда Циркулационна помпена станция 3 и 4 (ЦПС 3 и 4) ЕП 2” и „Нова телефонна инсталация в помещения и офиси в сграда санитарно битов блок (СББ) ЕП 2”

За Обособена позиция № - …...………………………. /наименование/

Долуподписаният /-ната/

с ЕГН			, притежаващ лична карта № 			, издадена на

от МВР, гр. 			, адрес:								,

представляващ					в качеството си на 				            със седалище								 и адрес

на управление: 							, тел./факс:			, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК			         (ф.д. №	/	г. при 				съд), ИН по ЗДДС №

# ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Срокът за изпълнение на дейностите е …………….. календарни дни (максимум 190 календарни дни), съгласно Приложение № 4 – Календарен график, считано от датата на подписване на договора.

  - Сроковете за изпълнение на отделните дейности са както следва:

1.1.1.	Срок за подготвителни дейности – 40 календарни дни, считано от датата на двустранното подписване на договора, съгласно т.5.1.2. и т. 4.1.2. от проекта на  договора.

1.1.2.	Срок за представяне на работен проект – ……………. календарни дни*, считано от датата на предоставяне на входни данни,  съгласно т. 4.1.2 от проекта на  договора.

1.1.3.	Срок за СМР, ПНР и въвеждане в експлоатация на телефонната инсталация – .................. календарни дни**, след  приемане на работния проект на СТС на Възложителя без забележки и даване фронт за работа.

1.1.4.	Срок за представяне на екзекутивна документация (чист екзекутив), съгласно т.5.1.19 от проекта на  договора – 60 календарни дни.

г. 					Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

- *Предложеният срок за изпълнение на проектирането, следва да бъде не по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни и не по-дълъг от 42 (четиридесет и два) календарни дни.

- **Предложеният срок за изпълнение на СМР, ПНР и въвеждане в експлоатация на телефонната инсталация, следва да бъде не по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни и не по-дълъг от 48 (четиридесет и осем) календарни дни.