**Образец «Типового плана при сварке»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«АЭС Козлодуй» ЕАД**  **СТРУКТУРНОЕ ЗВЕНО/ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ:**  (*для ПКК, разрабатываемых звеньями АЭС*) | | | **ПЛАН КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА** | | | | | | | | **Индекс:**  Стр. 1/… | | |
| **Объект выполняемой работы**: *(описывается сооружение, система или др. объект, на которых будут выполняться указанные ниже технологические операции)* | | | | | | | | **Исполнитель:** *(наименование звена АЭС* ***или*** *подрядной организации – исполнителя по контракту)* | | |
| **Описание работы**/ Предмет и номер контракта: | | | (*Описывается работа, которая будет выполняться на указанном объекте определенным ответственным исполнителем. Когда ПКК предоставляется подрядной организацией сюда вписывается номер и предмет контракта, в связи с которым разработан план.)* | | | | | | | | **Ответственный исполнитель:**  *(для запланированных операций)* | | |
| (*должность, фамилия*) | | (*подпись*) |
| **Составил:** | | | | **Проверил:** | | | | | **Утвердил:** | | | | |
| (*должность, фамилия*) | | (*подпись*) | | (*должность, фамилия*) | | (*подпись*) | | | (*должность, фамилия*) | | | | (*подпись*) |
|  | **ПРОЦЕДУРА** | | | | Регламент. | Запланированный | | | Выполненный контроль | | | | Примечания/ отчетные документы |
| **№** | **Технологическая последовательность операций** | | | | **документ** | **контроль** | | | ***(подпись)*** | | | |
|  |  | | | |  | ТК | ВК | НК | ТК | ВК | | НК |
| 1 | Сварочные работы | | | | Технология монтажа/ ремонта,  № .......................,  Чертеж № ..................., | К | К | К |  |  | |  |  |
| 1.1 | Проверка готовности до сварки | | | | ПД  ТЗ;  30.ОУ.OK.ИК.25 | К | К |  |  |  | |  |  |
| 1.2 | Контроль до сварки | | | | ТЗ,  Карты сварки /процедуры/ (ТЗК, №……………....), 00.ТОиР.00.ИН.07, . | К | К |  |  |  | |  | Акт операционного контроля |
| 1.3 | Контроль во время сварки | | | | ТЗ,  Карты сварки /процедуры/  (ТЗК, №…………....), 00.ТОиР.00.ИН.07 | К | К |  |  |  | |  | Журнал сварок/Акт операционного контроля |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«АЭС Козлодуй» ЕАД**  **СТРУКТУРНОЕ ЗВЕНО/ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ:**  (*для ПКК, разрабатываемых звеньями АЭС*) | | | **ПЛАН КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА** | | | | | | | | | **Индекс:**  Стр. 2/… | | |
| **Объект выполняемой работы**: *(описывается сооружение, система или др. объект, на которых будут выполняться указанные ниже технологические операции)* | | | | | | | | | **Исполнитель:** *(наименование звена АЭС* ***или*** *подрядной организации – исполнителя по контракту)* | | |
| **Описание работы**/ Предмет и номер контракта: | | | (*Описывается работа, которая будет выполняться на указанном объекте определенным ответственным исполнителем. Когда ПКК предоставляется подрядной организацией сюда вписывается номер и предмет контракта, в связи с которым разработан план.)* | | | | | | | | |
|  | **ПРОЦЕДУРА** | | | | Регламент. | Запланированный | | | | Выполненный контроль | | | | Примечания/ отчетные документы |
| **№** | **Технологическая последовательность операций** | | | | **документ** | **контроль** | | | | ***(подпись)*** | | | |
|  |  | | | |  | ТК | ВК | НК | | ТК | ВК | | НК |
| 1.4 | Контроль после сварки | | | | ТЗ,  Карты сварки /процедуры/  (ТЗК, №…………....), 00.ТОиР.00.ИН.07 | К | К |  | |  |  | |  | Акт операционногоконтроля |
| 1.5 | Неразрушающий контроль сварных соединений (наплавленных поверхностей) аккредитованной лабораторией. | | | | ТЗ,  Карты сварки /процедуры/  (ТЗК, №…………....),  Нормы и стандарты,  № Процедур контроля исполнителя | К | К | К | |  |  | |  | Доклады, сертификаты, протоколы |
| 2 | Завершение и отчет о работах (оформление отчетной документации) | | | | 30.ТОиР.00.ИК.40  00.ТОиР.00.ИН.07 | К | К | К | |  |  | |  | Запись в Акте о выполненной работе |
| Легенда: | |  | \*Ответственное лицо за **ТК:** | | \*Ответственное лицо за **ВК:** | | | | | | \*Ответственное лицо за **НК со стороны АЭС:** | | | |
| **ТК** – технический контроль  **ВК** – внутренний контроль  **НК** – независимый контроль качества со стороны АЭС | | | (*должность, фамилия*) | (*подпись*) | (*должность, фамилия*) | | | | (*подпись*) | | (*должность, фамилия*) | | | (*подпись*) |
| Работа завершена: | (*дата*) | Ответственный исполнитель: | | | | (*подпись*) | | \*Должностное лицо по **ОК со стороны АЭС:** | | | |
| (*должность, фамилия*) | | | (*подпись*) |

*\*Подписи ответственных за ТК, ВК и НК лиц, как и должностного лица по* ***ОК со стороны АЭС*** *требуются еще на этапе согласования с Заказчиком. Своей подписью лица подтверждают, что ознакомлены с контролем, который должны осуществлять.*