ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида на Възложителя: 00353 Изходящ Номер: ЗОП - И – 1032 от дата 01.06.2015 г. Коментар на Възложителя: 2014-9035982

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т.1 - 4 от ЗОП (класически)

по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП (секторен)

| Официално наименование: “АЕЦ Козлодуй” ЕАД |  |  |
| --- | --- | --- |
| Град: Козлодуй | Пощенски код: 3321 | Държава: РБългария |
| За контакти: Отдел „М и Д” Управление “Търговско” | Телефон: 0973 72447 |  |
| Лице за контакти: Калин Кюланов – Специалист “Маркетинг” |  |  |
| Електронна поща: kikyulanov@npp.bg | Факс: 0973 76004 |  |
| Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя (URL): www.kznpp.org |  |  |

РАЗДЕЛ II: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ІІ.2) Обект на поръчката Строителство Доставки Услуги

II.4) Уникален № на поръчката в Портала на обществените поръчки 2014-9035982

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора:142000110 от 09/01/2015

III.2) Настоящият договор е сключен след публикувана публична покана

III.3) Изпълнител по договор:

Официално наименование и ЕИК (код по Булстат) “Карнес” ЕООД ЕИК 117618931

Адрес: ул. “Николаевска” №80

Град Русе; Пощенски код 7001; Държава РБългария. Телефон 082 827 485. Интернет адрес (URL): http://www.karnes.bg; Факс 082 824 087.

III.4) При изпълнението участват подизпълнители Да Не

Официално наименование на подизпълнителя; Дейност, изпълнявана от подизпълнителя:; Дял на участие на подизпълнителя (% от договора):.

III.5) Предмет на договора: Изработване и доставка на зъбни муфи за турбина ОК-12А

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

договорът е предсрочно прекратен

IV.1) Дата на приключване: 28/05/2015 г.

IV.2) Причини за прекратяване на договора (когато е приложимо) (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването)

IV.3) Договорът е изменян / допълван подизпълнители Да Не Променено условие от договора; Преди промяната; След промяната; Правно основание за промяната.

IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да Не Договорът е изпълнен със забава от 83 дни от крайния срок на изпълнение на договора. Причини за забавата (когато е приложимо): Просрочен срок на доставка.

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (приложена справка за плащанията по договора в цифри) Стойност: 28 468.00 Валута: BGN При разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да Не от Изпълнителя Размер: 2 846.80 Валута: BGN от Възложителя Размер: ___________Валута: ______________ Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): Просрочен срок на доставка.

V. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)